# Proposta comercial — Projeto Atlas

Ateliê Digital Paineira para Rede Farol de Materiais de Construção

# Apresentação

Esta proposta apresenta o Projeto Atlas, um aplicativo de pedidos para os lojistas parceiros da Rede Farol de Materiais de Construção, desenvolvido pelo Ateliê Digital Paineira em dezesseis semanas. O documento descreve nosso entendimento do desafio, o escopo, a forma de trabalho, o cronograma, a equipe e o investimento, para que a Rede Farol tenha tudo o que precisa para decidir.

Agradecemos a confiança e as conversas das últimas semanas, que nos ajudaram a entender o dia a dia dos lojistas e da equipe comercial.

# Entendimento do desafio

Hoje, os lojistas parceiros fazem pedidos por telefone e por mensagens, que são digitados manualmente pela equipe comercial no sistema de estoque. O processo funciona, mas gera retrabalho, erros de digitação e pouca visibilidade: o lojista não sabe se o produto tem estoque nem quando o pedido será entregue.

Com a expansão da rede para novas regiões, o volume de pedidos deve dobrar em dois anos. Manter o processo atual exigiria aumentar a equipe comercial apenas para digitar pedidos, o que não é o melhor uso do talento dela.

# Objetivos do projeto

Permitir que o lojista consulte o catálogo, os preços negociados e a disponibilidade em tempo real.

Reduzir a digitação manual de pedidos pela equipe comercial.

Dar ao lojista visibilidade do andamento e da previsão de entrega de cada pedido.

Oferecer à gestão da Rede Farol indicadores de pedidos por região, lojista e produto.

# Escopo

- Aplicativo para Android e iOS com catálogo, carrinho, pedidos e acompanhamento.

- Painel web para a equipe comercial aprovar pedidos e gerenciar lojistas.

- Integração com o sistema de estoque da Rede Farol para preços e disponibilidade.

- Notificações sobre mudança de status dos pedidos.

- Relatórios básicos de vendas por período, região e lojista.

- Documentação técnica, treinamento da equipe e três meses de suporte após a entrega.

## Fora do escopo

Pagamentos dentro do aplicativo, que podem compor uma segunda fase.

Alterações no sistema de estoque da Rede Farol.

Migração de pedidos antigos.

# Como vamos trabalhar

Trabalhamos em ciclos de duas semanas. Ao fim de cada ciclo, apresentamos o que foi construído, com o aplicativo funcionando, e ajustamos as prioridades do ciclo seguinte com a equipe da Rede Farol. Lojistas convidados participam de testes de uso desde o primeiro mês.

Uma reunião semanal de acompanhamento, de no máximo 45 minutos.

Um canal de mensagens dedicado para dúvidas rápidas.

Um relatório quinzenal com progresso, riscos e decisões pendentes.

# Cronograma

| Etapa | Duração | Entregas |
| --- | --- | --- |
| Descoberta | 2 semanas | Mapa da jornada do lojista e protótipo navegável |
| Catálogo e pedidos | 6 semanas | Aplicativo com catálogo, carrinho e envio de pedidos |
| Integração e painel | 5 semanas | Estoque em tempo real e painel da equipe comercial |
| Piloto | 2 semanas | Uso real com dez lojistas e ajustes |
| Lançamento | 1 semana | Publicação nas lojas de aplicativos e treinamento |

# Equipe

| Papel | Dedicação |
| --- | --- |
| Gerente de projeto | Parcial, durante todo o projeto |
| Designer de produto | Integral nas semanas 1 a 8, parcial depois |
| Duas pessoas desenvolvedoras móveis | Integral |
| Pessoa desenvolvedora de back-end | Integral |
| Analista de qualidade | Parcial, a partir da semana 4 |

# Investimento

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Desenvolvimento do aplicativo, painel e integração | R$ 286.000,00 |
| Suporte por três meses após a entrega | R$ 18.000,00 |
| Total | R$ 304.000,00 |

Os valores incluem impostos e são válidos por trinta dias a partir da data desta proposta.

## Condições comerciais

Pagamento em seis parcelas mensais, a primeira na assinatura do contrato.

Infraestrutura de nuvem e contas nas lojas de aplicativos ficam em nome da Rede Farol.

O código-fonte é da Rede Farol desde a primeira entrega.

Preferimos entregar um aplicativo menor que os lojistas usem todo dia a um aplicativo enorme que ninguém abre. — Equipe Paineira

# Próximos passos

- Reunião de esclarecimento da proposta com a diretoria da Rede Farol.

- Assinatura do contrato e definição da pessoa de contato do lado do cliente.

- Início da descoberta na semana seguinte à assinatura.